****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.01.2025 № 9 ст. Калининская

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения на 2019-2030гг» за 2024 год |

Во исполнение постановления Администрации Калининского сельского поселения от 18.09.2024г. № 93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения, постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 18.09.2024г. № 94 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения», Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 2024 год, согласно приложению №1 и приложению №2.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения А.Г.Савушинский

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 28.01.2025 № 9

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2019-2030 ГОДЫ»

за 2024 г.

По муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по Калининскому сельскому поселению в 2024 году было выделено 1291,6 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 1291,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 2024 год 1203,7 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 1203,7 тыс. рублей.

В рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 2024 год выполнены следующие мероприятия:

Противоклещевая обработка кладбищ и энтомологическое обследование на сумму 14,9 тыс. рублей. Средства местного бюджета- 14,9 тыс. рублей

Покупка венков в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на сумму 8,5 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 8,5 тыс. рублей;

Заключение договора с ООО «Коммунальщик» о приеме на работу безработных граждан по благоустройству населенных пунктов поселения на сумму 10,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 10,0 тыс. рублей;

Покос травы на территории населенных пунктов поселения по трудовым договорам в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на сумму 13,6 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 13,6 тыс. рублей;

В рамках муниципального контракта с ООО «Вега-Юг» произведен отлов безнадзорных животных(собак) на сумму 45,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 45,0 тыс. рублей;

Приобретение песка в весенний период для кладбищ и памятников. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» освоено 55,5 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 55,5 тыс. рублей.

Расходы на содержание мест захоронения на сумму 13,7 тыс рублей. Средства местного бюджета – 13,7 тыс. рублей.

Спил деревьев. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» освоено 100,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 100,0 тыс. рублей.

Мероприятия по обслуживанию сетей наружного освещения. В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»» освоено 268,6 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 268,6 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела на сумму – 47,7 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 47,7 тыс. рублей.

Приложение № 2 к постановлению

к постановлению Администрации  
 Калининского сельского поселения

от 28.01.2025 № 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения на 2019-2030гг» за 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  | 1291,6 | 1203,7 | 87,9 |
|  | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  | 570,0 | 491,4 | 78,6 |
|  | ОМ 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения, | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 269,4 | 268,6 | 0,8 |
|  | ОМ 1.2 Оплата уличного освещения | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 300,6 | 222,8 | 77,8 |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | **721,6** | **712,3** | **9,3** |
|  | ОМ.2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Администрация Калининского сельского поселения | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 2019 | 2030 | 100,0 | 92,6 | 7,4 |
|  | ОМ.2.1.1.Противоклещевая обработка кладбищ | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 13,0 | 12,9 | 0,1 |
|  | ОМ.2.1.2.Энтомологическое обследование кладбищ | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | ОМ.2.1.3. Покупка материалов для ремонта памятников | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 15,0 | 13,7 | 1,3 |
|  | ОМ.2.1.4. Ремонт памятников | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ.2.1.5. Приобретение песка для кладбищ | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 60,0 | 55,5 | 4,5 |
|  | ОМ.2.1.6. Покупка венков к 9 Мая | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 10,0 | 8,5 | 1,5 |
|  | ОМ.2.1.7. Установка ограждения на кладбище | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.2 Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Администрация Калининского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Калининского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 2019 | 2030 | 573,9 | 572,0 | 1,9 |
|  | ОМ 2.2.1 Мероприятия по благоустройству методом щебенения территории пер. Весенний ст. Терновская, ул. Набережная ст. Терновская, ул. Школьная х. Карнауховский | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 161,0 | 160,4 | 0,6 |
|  | ОМ 2.2.2 Покос травы | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 14,0 | 13,6 | 0,4 |
|  | ОМ 2.2.3.Расходы на приобретение садово-парковой мебели (лавочки, урны) | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.2.5.Уборка мусора на территории поселения | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 22,5 | 22,4 | 0,1 |
|  | ОМ 2.2.6.Спил деревьев | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.2.7.Приобретение МАФов для игрового детского оборудования | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 213,4 | 213,2 | 0,2 |
|  | ОМ 2.2 8. Уборка снега | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.2 9.Приобретение материалов для спортивной площадки | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 6,0 | 5,9 | 0,1 |
|  | ОМ 2.2.10 Расходы на статьи в газету | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 2,0 | 1,5 | 0,5 |
|  | ОМ 2.2.10.Расходы на разработку проектной документации по устройству спортивной площадки на территории Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.5 Прочие мероприятия по благоустройству, в т.ч | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.5.1 Отлов бродячих животных | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.5.2. Работа несовершеннолетних граждан по благоустройству населенных пунктов поселения | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.5.3. Работа безработных граждан и инвалидов по благоустройству населенных пунктов поселения | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.7.Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 47,7 | 47,7 | 0,0 |