РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.03.2017г. № 15/1 ст. Калининская

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Калининского

сельского поселения на 2014-2020 годы»

за 2016 год.

|  |
| --- |
|  |

 В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2013 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», Постановлением Администрации № 55 от 15.10.2013 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения, Цимлянского района.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Калининского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на старшего инспектора Администрации Калининского сельского поселения Комленко О.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации Калининского

сельского поселения А.Г.Савушинский

Проект постановления вносит

старший инспектор Комленко О.Ю.

 Приложение к постановлению

 Администрации Калининского

 сельского поселения от 20.03.2017 №15-1

Отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Калининского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год.

 По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Калининского сельского поселения на 2014-2020 годы» Калининскому сельскому поселению в 2016 году было выделено556,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 114,4 тыс. рублей.

местного бюджета – 441,8 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы Калининского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год

- 358,2 тыс. рублей, что составляет 64,4% от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 114,4 тыс. рублей. (100 процентов)

местного бюджета – 243,8 тыс. рублей. (55,2 процентов)

В рамках реализации программы «Развитие транспортной системы Калининского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год выполнены следующие мероприятия, которые указаны в таблице №1:

Таблица №1

 Расходы

Областного бюджета, бюджета муниципального района и местного бюджета, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |
| 2014 | 2015 | 2016 план | 2016 факт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа  | Развитие транспортной системы | всего  | 11290,5 | 357,8 | 556,2 | 358,2 | - | - | - | - |
| областной бюджет  | 10384,0 | 136,1 | 114,4 | 114,4 | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района | 837,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет поселения |  68,6 | 221,7 | 441,8 | 243,8 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  - | - |  - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1  | Развитие транспортной инфраструктуры Калининского сельского поселения | всего  | 11290,5 | 357,8 | 556,2 | 358,2 |  - | - | - | - |
| областной бюджет  | 10384,0 | 136,1 | 114,4 | 114,4 |  - | - | - | - |
| бюджет муниципального района | 837,9 | - | - | - | - | - | - | -- |
| бюджет поселения |  68,6 | 221,7 | 441,8 | 243,8 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Расходы на строительство (реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых дорог(строительство автодороги по ул.Вербная ст.Калининская) | всего  | 10921,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет  | 10084,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района | 837,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области | всего | 368,6 | 357,8 | 556,2 | 358,2 | - |  |  |  |
| Областной бюджет | 300,0 | 136,1 | 114,4 | 114,4 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  Бюджетпоселения | 68,6 | 221,7 | 441,8 | 243,8 | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | - | - |